|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่สั่ง | วันที่ต้องส่ง | วันที่ทำเสร็จ | วิชา | ชื่องาน | คนทำ | หมายเหตุ |
| 19/1/61 | 26/1/61 | 11/2/61 | ISAD | System Re | A |  |
| … /1/61 | 29/1/61 | 28/1/61 | DB | Proposal + Doc | A , F | A : Proposal + Doc (3)  F : Doc |
| 24/1/61 | 31/1/61 | 30/1/61 | DB , ISAD | Use case Di | F |  |
| 30/1/61 | 4/2/61 | 13/2/61 | ISAD | Use case Des | A,F,P | P : 01 + 02 + 04  J : 10 + 13  F : 09 + 11 +12  A : 03 + 05 + 06 + 07+08 |
| 1/2/61 | 9/2/61 | 10/2/61 | ISAD | Workplan + Gantt | J |  |
| 8/2/61 | 16/2/61 |  | ISAD | Activity Di | A,F,P | P : 01 + 02 + 04  J : 10 + 13  F : 09 + 11 +12  A : 03 + 05 + 06 + 07+08 |
| 8/2/61 | 16/2/61 |  | ISAD | Context Di | A,F,P,J | P : 01 + 02 + 04  J : 10 + 13  F : 09 + 11 +12  A : 03 + 05 + 06 + 07+08 |
| 14/2/61 | 18/2/61 |  | ISAD | Hardware & Software Specification | P |  |
| 14/2/61 | 6-7/3/61 |  | DATA | ER | A |  |
| ….. | 6-7/3/61 |  | DATA | Conceptual Design Presentation |  |  |
|  | 13-14-3-61 |  | DATA | Logical Design– DB Schema (Chapter 3.1-3.2) |  |  |
|  | 20-21/3/61 |  | DATA | Implement DB Schema Report |  |  |
|  | 22/3/61 – 22/4/61 |  | DATA | Implement functions (Development) |  |  |
|  | 24-25/4/61 |  | DATA | Complete Report |  |  |
|  | 1-2 /5/61 |  | DATA | Project Presentation |  |  |